## Slide 1: Progress 3 - FINAL
Pemrograman Jaringan D

## Slide 2: Kelompok 2
Krisna Badru W 05111740000048
Affan Ahsanul Habib 05111740000091
Muhammad Fawwaz Zuhdan Nauvali 05111740000106
Najatul Muslim Dinatra 05111740000079
Meila Kamilia 05111740000189
Vania Cikanindi 05111740000193
Shania Eriadhani Astagina 05111740000110

## Slide 3: Implementasi Pengerjaan

## Slide 4: Menyelesaikan Bug dan Eror pada chat
Cari username dan room id terlebih dahulu, kemudian membroadcast kepada seluruh client yang berada pada id_room tersebut, sebelum membroadcast cek apakah client pengirim atau bukan, jika pengirim tidak perlu broadcast.

## Slide 5
                Client menerima setiap chat dari client la lain melalui server, kemudian menampilkannya di masing-masing window
                X

## Slide 6: Pembagian Role Antar User
salah satu client memulai permainan dengan chat “MULAI”
kemudian setiap client akan mendapatkan role dan kata-kata

## Slide 7: “MULAI”

## Slide 8: “VOTE”
Setiap client/pemain dapat melakukan Vote langsung dengan chat “VOTE” kemudian spasi (“ “) nama pemain yang ingin di vote(harus sama). Di setiap client akan terbroadcast siapa yang sudah melakukan vote.

## Slide 10: Capaian Target

## Slide 11: Capaian Target 81.25%
Pembuatan room 100%
Memasukan kode room 100%
Memasukan username 100%
Membuat sesi permainan 100%
Pembagian role 100%
Fitur chat untuk bermain 100%
Voting user dan diskualifikasi player 50%
Penetapan pemenang 0%

## Slide 12: Target Selanjutnya
Menyelesaikan Bug dan Eror
Menyelesaikan Fitur diskualifikasi dan penetapan pemenang